五通桥区中心路回迁房项目工程竣工决算

审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2017年9月至2018年6月，区审计局对五通桥区中心路回迁房项目工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

2012年7月，乐山市五通桥区发展和改革局对五通桥区中心路回迁房项目进行了审核，准予备案。建设地点：竹根镇中心路，建设内容：建筑面积约23.53万平方米，共计1812套。资金来源：企业自筹，总投资：5.58亿元。建设期：24个月。项目业主为乐山市五通桥区城市建设投资有限责任公司。

项目经招商，确定四川鑫开源矿业集团公司与四川泸县建筑安装工程总公司为该项目投资中标人，中标价为43,566.61万元。该项目合同工期为900天，工程于2013年3月1日开工，2015年11月20日竣工。工程竣工后，区城投公司组织相关单位对该项目进行了验收。

经审计，该工程总投资463,077,953.43元。

审计结果表明，区住建局、区城投公司提供的五通桥区中心路回迁房项目工程的竣工决算资料基本真实地反映了该项目的情况，资金使用基本合规。但审计也发现该项目存在施工单位高估冒算多计工程结算价款等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）施工单位多计工程价款87,142,144.00元；

（二）多支付中心路电缆沟工程款1,302,933.00元。

三、审计处理情况

对上述问题，区审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告，下达了审计决定书，要求区住建局、区城投公司在规定时限内调整工程结算价款，按审定工程造价349,725,063.00元与施工单位办理结算；及时追回多付的中心路电缆沟工程款1,302,933.00元。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，区住建局、区城投公司高度重视，已按审定工程造价与施工单位办理结算；对多付的中心路电缆沟工程款正在积极追回。