五通桥区2023年度地质灾害防治方案

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，认真落实省委、省政府和市委、市政府决策部署，扎实做好2023年五通桥区地质灾害防治工作，坚持“人民至上、生命至上”理念，牢固树立“防范胜于救灾”意识，最大限度地避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进五通桥区经济持续健康发展，维护社会和谐稳定,根据《地质灾害防治条例》《四川省地质环境管理条例》《五通桥区“十四五”地质灾害防治规划》等规定以及国家、省、市有关工作要求，结合我区实际，制定本方案。

# 一、2022年地质灾害防治工作概况

2022年，区委、区政府高度重视地质灾害防治工作，把地质灾害防治工作作为生命工程来抓,切实加强了组织领导和安排部署，自然资源、发改、交通、文体旅游、气象、卫生健康、住建、水务、教育、应急、财政、民政、电力、通讯等部门及镇、村社各司其职、通力合作，地质灾害防治工作各项措施得以认真贯彻落实。全区开展宣传培训38场次，400余人次参训，发放宣传画1300张，发放宣传手册970本，发放宣传单2800张，小学生地灾教材3172册；开展避险演练76场、700余人次参演，确保所有地灾隐患点全覆盖。组织专业驻守技术支撑单位，4名专业人员经多轮排查新发现地灾隐患30处，均及时落实防治措施。汛期期间，联合区气象局发布地质灾害气象风险预警信息63次80万条。地灾隐患点巡查排查135点次。严格执行“三个避让”、“三个紧急撤离”机制，全区累计组织撤离避让1200余人次。严格落实汛期领导带班24小时值班值守制度，加强抽查检查、隐患点轮询和视频调度指挥，坚持每周对所有隐患点进行至少一遍以上的抽查轮询，汛期区、镇两级共抽查1500余人次。

全区实施完成地质灾害工程治理1处，小型地质灾害应急排危15处，地质灾害避险搬迁10户。通过工程治理、排危除险、避险搬迁等措施核销隐患点10处，全区无人因灾伤亡，地质灾害防御连续4年成功实现“零伤亡”。

# 二、2023年地质灾害趋势预测

# （一）地质灾害致灾因素分析。

1.地质环境致灾分析。五通桥区地处四川盆地西南边缘，区域上属于三级盆地中切丘陵区。总的地势北高南低，东西向中部倾斜，地貌有平坝、丘陵和低山，以丘陵为主。区内北部及中部地带海拔介于400—500米之间，相对高差较大，切割较深，起伏较大，为中切割多形态深丘地貌；西南部低山区属背斜山地带，平均海拔500米以上，切割深，起伏大，多为深沟宽谷的低中山地貌。区内水系发育，岷江南北纵贯全境，为过境大河，境内有茫溪河、磨池河、沫溪河、眠羊溪等河流从丘陵区或低山区流出，分别从东部和西部汇入岷江, 在河谷强烈下切侵蚀作用下，区内局部地方地形陡峻，临空面较发育，且雨季沟谷水动力较强，对沟岸的冲刷和侧蚀作用强烈，沿河谷两岸滑坡、崩塌等地质灾害较发育。

2.气候条件致灾分析。五通桥区属亚热带季风湿润气候，具有显著复杂多样的局地气候特征，暴雨、洪涝是主要气象灾害，多年平均暴雨日数达3.4次，全区多年平均降雨量1158.0毫米。据区气象部门预测：2023年汛期（5—9月）气温正常略偏高，年降水量为1100mm左右，气象灾害风险较大。强对流天气和暴雨洪涝次数接近常年，但局地的极端天气较为明显,局部地方旱情较重；盛夏（7—8月）7月中下旬开始有一段高温时段，有一般强度伏旱发生。汛期全区有4—6次区域性暴雨，其中有1—2次大暴雨天气过程，局部洪涝偏重，沿山有强降水集中时段，易诱发山洪、崩塌、泥石流。区域性暴雨开始于6月中上旬，主要集中在7月中旬到8月，结束于9月中旬，秋绵雨偏强。汛期气温较多年平均偏高0.5—1℃，为23.5—25.0℃；汛期总降水量较常年正常略偏多，为800—1000毫米；因此，偏恶劣的气候条件特别是强降雨极易诱发我区特殊的自然地质环境发生地质灾害，特别是降雨集中的7月中旬到8月底。

3.工程建设致灾分析。因采矿、修路、建房等不合理人类工程建设活动对地质环境的影响日益突出，一旦受降雨等因素的影响，诱发地质灾害的可能性增大，且表现为突发性强、危险性大。工程建设诱发的地质灾害主要以边坡施工中不合理切坡、堆载及地下硐室开挖为主。对于这类可能发生的地质灾害应以整个施工期为重点防范期，其重点防范区包括已有潜在不稳定高边坡及影响区、边坡施工区及影响区、地下硐室开挖区及影响区。工程建设主管部门要按责任分工加大对本部门工程建设活动的监管力度，具体责任人及任务要明确，做到监管不留真空，防治不留死角。

# （二）地质灾害发展趋势预测。

根据全区地质环境、地质灾害发育、人类工程活动等状况，结合年度降雨趋势预测，地质灾害多数集中在汛期发生，降雨为地质灾害的主要诱发因素，常在降雨的深夜或凌晨发生，地质灾害隐蔽性强，不易防范。2023年全区地质灾害可能面临频发、多发、高发态势，呈点多、面广、规模不等、成灾快、爆发频率高、持续时间长和治理难等特点，区境内地质灾害规模类型主要为小型崩塌、滑坡为主。

# 三、2023年地质灾害防治重点

# （一）重点防御时期。

根据以往统计资料分析我区地质灾害的发生受降雨影响明显，汛期（5-10月上旬）是全区地质灾害重点防范时期，其中主汛期（6-8月）为防范的重中之重。区域内日降雨量50毫米以上、过程降雨100毫米以上的时段，需重点关注和防范。工程建设活动应当以整个工程建设期为重点防范期。各镇人民政府、区级有关部门要牢固树立地质灾害防治工作全时段理念，克服汛期非汛期思想，在此基础上，认真抓好重要防御时期地质灾害防治工作。

# （二）重点防范区域。

1.东部低山浅丘区。位于岷江以东，包括金山镇、牛华镇、金粟镇、竹根镇等。区内地势较缓，地质构造条件简单，构造单元属威远穹窿与峨马复式背斜之间的宽缓地带，除褶皱转折端、构造单元结合部以外，一般较稳定。出露地层以侏罗系红色砂岩、粘土岩为主，地层产状平缓，地形切割深度不大，坡度一般较缓，但人口相对密集，地质灾害受人为活动影响强烈，建筑、交通、水利工程等活动较频繁，危害也较大。该地区地质灾害类型以滑坡和崩塌为主，主要分布在金山镇、牛华镇、金粟镇等一带。

2.西部低山深丘区。位于岷江以西，包括石麟镇、西坝镇、冠英镇、蔡金镇等。大地构造上属四川盆地西南缘、峨马复式背斜东翼北端较宽缓地带。出露地层以白垩系、侏罗系红色砂岩、粘土岩为主，地层产状大部分较平缓，多属低山、深丘地貌。褶皱转折部位岩体破碎，山体稳定性较差。建筑、交通、水利、采矿等在区内分布不均，活动较频繁。该地区地质灾害类型以崩塌、滑坡为主,主要分布在石麟镇、西坝镇、冠英镇等一带，局部还发育有采空区塌陷等地质灾害，危害对象主要为村庄、道路、工矿企业等。

# （三）重要防范隐患点。

截至2023年4月，我区现有各类地质灾害隐患点28处（见附件），其中崩塌隐患点24处，滑坡隐患点4处，分布5个镇15个村1个社区24个组，威胁着灾害点150户460人的生命财产安全。区境内各生产矿山、交通、水利水电工程等项目，道路交通沿线特别是金粟、牛华、竹根、金山交通沿线，受地质灾害隐患威胁的场镇、学校以及人口流动性大的医院、旅游景区是重要防御点。

# 四、2023年地质灾害防治措施

（一）压紧压实防灾责任。要按照““属地管理、分级负责”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，铆紧“区镇村组点”五级防灾责任链条，落实党委政府主体责任、行业部门监管责任、乡镇属地责任、村（社、点）一线处置工作责任和包保责任制度。牢固树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”的防灾理念，强化风险意识、忧患意识、底线意识。各镇人民政府要加强对地质灾害防治工作的组织领导，健全完善防灾机构，充实防灾力量，落实防灾措施，补齐短板，夯实基层防灾基础。要加强各级新任防灾责任人员业务培训，确保工作不断档。要把地质灾害防治工作列入政府重要议事日程，抓紧抓牢地质灾害防治这个“生命工程”。要梳理形成年度重点工作清单，明确任务分工，健全责任考核机制，确保责任落实到岗到点到人。

（二）健全联防联控机制。区自然资源、气象、水务、应急等部门要加强信息互通、会商研判和协调联动，强化汛期联合调度，形成防灾合力。自然资源部门要发挥地质灾害防治的组织、协调、指导和监督作用，统筹抓好防灾工作落实。区自然资源、发改、经信、教育、住建、交通运输、水务、文广旅、应急等部门要坚持“管行业必须管地灾”“谁引发、谁治理”“谁受益、谁投资”的刚性要求，按照地质灾害防治工作职责分工，充分履行地质灾害指挥部成员职责，切实抓好行业领域内地质灾害防治工作。气象部门要做好天气监测预报，配合自然资源部门及时发布地质灾害气象预警预报。各有关部门要通力合作，密切配合，重要信息、突发事件要及时通报，建立信息双向互动机制。各镇各部门要按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省加强地质灾害防治重点工作分工方案的通知》（川办函〔2012〕121号）　的规定，做好地质灾害防治工作。

（三）开展隐患排查整治。各镇、各部门要按照“隐患点+风险区双控”新要求，充分利用地质灾害风险调查评价成果，认真开展本辖区本行业地质灾害隐患拉网式排查，把地质灾害隐患排查整治贯穿于汛前、汛中和汛后，强化雨前排查、雨中巡查、雨后核查，加强卫星综合遥感识别、无人机航摄等新技术运用，确保地质灾害易发区内有人区域全覆盖。重点加强人员密集场所、农村房屋及重要基础设施周边、交通干线、旅游景区等部位隐患排查整治，做到不留盲区死角。对排查发现的风险隐患要逐项登记造册入库，逐一落实防灾预案和防范措施，逐点明确防灾责任人、监测责任人和监测员，并告知相关单位和受威胁群众。对隐患规模小、治理难度小的，要及时采取工程措施消除隐患;对隐患规模大且短时间不能完成治理的，要严格落实应急度汛和防范措施;对已完成隐患整治的，要适时开展“回头看”“回头查”，防止出现新情况新问题。

（四）做好监测预警避让。要建立完善汛期地质灾害气象预警预报体系，充分利用电话、短信、电视、广播等载体，将地质灾害气象风险预警信息及时发布和传送至防灾责任人、监测责任人、监测人及受威胁群众。加强对监测人考核管理，督促履职到位。对已建成专业监测站点的隐患点，要按照“人防、技防并重”的原则，落实人技结合的监测预警措施，做好专业监测预警系统与群测群防系统同时运行和深度融合。遇强降雨等极端天气、地质灾害预警信息发布后，各镇、各部门要宁可信其有、不能信其无，一旦达到预案启动条件，要严格按照“三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，坚决落实“喊醒”“叫应”，做到早转、快转、尽转、多转。要加强撤离人员管控，做到“不安全，不返回”，严防人员擅自回流造成伤亡。建立主动预防避让补助机制，强化应急避险场所等硬件设施建设，进一步提高受威胁群众参与主动避让的积极性。督促加大监测密度，发现险情及时发出预警，协助组织受威胁群众转移避险。要将“主动避让、提前避让、预防避让”作为汛期转移避险的刚性要求落实到位，建立主动预防避让补助机制，强化应急避险场所等硬件设施建设，进一步提高受威胁群众参与主动避让的积极性。

（五）扎实开展培训演练。按照分级负责的原则，组织专业力量开展分层次多渠道宽领域的地灾知识宣传培训及避险演练,进一步提升基层防灾水平和避险能力。要持续推进宣传教育进企业、进工地、进农村、进社区、进学校、进家庭、进机关“七进”活动，将地灾科普宣传覆盖到“最后一米”、深入到基层群众。要按照“纵向到底、横向到边”的原则，用好典型案例、宣传教育片及挂图，创新防灾减灾宣传方式，多采用专家现场讲、“村村通”常常播和“坝坝会”“露天电影”等多种方式，对相关部门(责任单位)负责人、乡镇和村组干部、监测员、志愿者、受威胁群众、工程建设单位项目管理和施工作业人员等进行全覆盖培训。要加强“三断”、夜间等特殊情境下的实战化避险演练，可采取集中与分散、综合与单项相结合等多种方式进行，确保汛前每个地质灾害隐患点、在建工程至少开展1次演练。

（六）推进科技防灾。加强与地灾督导单位的合作，认真总结近年来专业地勘单位驻守督导工作经验，完善专家指导和驻守制度，委托地勘单位为汛期地质灾害防治工作提供技术支撑。在地质灾害防治工作中积极采用地理信息、全球定位、卫星通信、无人飞机、遥感遥测等先进技术手段，提升地质灾害调查评价、监测预警的精度和效率。进一步推进地质灾害自动化实时监测体系建设，对已建成的地质灾害专业监测点，要协同专业技术单位落实设备运行、通讯服务、预警信息处置等工作，对野外设备和监测平台进行全覆盖检修、调试，科学设置预警阈值，确保设备长期稳定在线，发挥科技防灾功效。

（七）严格危险评估。严格执行地质灾害危险性评估制度，从源头上控制地质灾害的发生。在地质灾害易发区进行工程建设，或者编制城市总体规划、村庄和集镇规划以及重要工程项目建设规划时，必须认真做好地质灾害危险性评估工作，并对可能产生的地质灾害实施有效的防治措施。交通、水务、住建等行业主管部门要严把建设工程的施工图审批和工程验收关，确保地质灾害防治措施的落实。要加强农村切坡建房的管理，从节约耕地、有效规避灾害出发，把好农村和集镇建房审批关，丘陵山区严格控制切坡建房，严禁高陡切坡建房。针对工程建设切坡产生的地质灾害安全隐患，要责令施工单位立即停止切坡行为，督促项目工程建设单位聘请有资质的地质灾害危险性评估机构进行地质灾害危险性评估。对经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的建设工程，按照谁引发、谁治理的原则，应当配套建设地质灾害治理工程，配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格的，主体工程不得通过验收和投入使用。

（八）完善综合防治。要加快推进地质灾害综合防治体系建设，全面推进调查评价、监测预警、防治和应急体系建设，为地质灾害防灾减灾工作奠定坚实基础。把地质灾害避险搬迁、排危除险、治理工程项目列为重点工作，各镇人民政府和有关部门要大力支持配合，积极主动实施，要按照规定时限完成建设，确保满足防灾要求。严格按照省、市关于地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法规定，加强项目和资金管理监督，规范项目实施。加快工程治理，注重后期管护，对正在实施的项目，要稳步推进，保质保量。

（九）储备救援力量。要加强地质灾害防治与抢险救援专业队伍建设，确保灾害发生后防治与救灾力量及时到位。专业防治与抢险救援队伍、武警部队、镇人民政府、村社及应急救援志愿者组织等，要有针对性地开展避险与应急救灾演练，锻炼队伍，熟悉程序，完善预案，提高防治与救援处置能力。要加强抢险救灾及防治装备建设和专用物资储备，保证抢险救灾物资的供应。应将地质灾害防治与应急处置经费纳入财政预算予以保障，充分调动社会各界及人民群众防治地质灾害的积极性，鼓励社会捐助，推动地质灾害防治工作有效开展。

（十）强化汛期值班值守。严格落实汛期领导带班的24小时值班值守制度，确保上令下达、下情上报、调度指挥畅通。要落实专人，细化值班值守安排，明确岗位职责，严格督查考核。值班人员定期抽查轮询防灾责任人、监测人在岗在位情况，并做好记录。严格执行灾情速报制度，必须按照“边处置边报告、边核实边报告”的原则，在事发后第一时间按省、市、区信息报送规定上报，对拖延上报、隐瞒不报的，将按有关规定严肃处理。

附件：1.乐山市五通桥区2023年地质灾害监测点汇总表

2.乐山市五通桥区2023年地质灾害防御监测点一览表

附件1

五通桥区2023年地质灾害监测点汇总表

单位：个

| 镇 | 滑坡 | 崩塌 | 总 数 | 涉及 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 村 | 组 |
| 石麟镇 | 1 | 11 | 12 | 5 | 10 |
| 西坝镇 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 金山镇 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 金粟镇 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 竹根镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 牛华镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冠英镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡金镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 4 | 24 | 28 | 16 | 24 |

附件2

五通桥区2023年地质灾害防御监测点一览表

| 序号 | 灾害点 名称 | 类型 | 行政区位置 | 灾害体规模 | 主要诱发因素 |  | 稳定性评判 | 威胁对象 | 防治紧迫程度 | 防治方案建议 | 防灾责任单位及防灾责任人 | 值班 电话 | 监测 责任人 | 监测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 镇 | 村 | 组 | 体积（m3） | 规模分级 |  | 初发时间 | 现状 | 趋势 | 户数 | 人数 | 财产(万元) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石麟镇张坳口村9组烧房湾崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 张坳口 | 9 | 6000 | 小型 | 地震、降雨 | 2006 | 基本稳定 | 欠稳定 | 5 | 16 | 45 | 一般紧迫 | 监测预警 | 石麟镇人民政府杨晓利18228313556 | 3140054 | 张 婧 | 邱兴枝 |
| 2 | 石麟镇大桥村8组安子嘴崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 大桥村 | 8 | 7000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2007 | 欠稳定 | 基本稳定 | 15 | 41 | 100 | 较紧迫 | 工程治理 |  |  | 许彬强 | 陈 容 |
| 3 | 石麟镇马儿石村4组老虎嘴崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 马儿石 | 4 | 1000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2006 | 基本稳定 | 欠稳定 | 4 | 11 | 25 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 廖 桦 | 周冬梅 |
| 4 | 石麟镇马儿石村3组蒋金沟崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 马儿石 | 3 | 1000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2007 | 基本稳定 | 欠稳定 | 5 | 17 | 30 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 廖 桦 | 许溯明 |
| 5 | 石麟镇马儿石村2组五通沟崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 马儿石 | 2 | 9000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2005 | 基本稳定 | 欠稳定 | 12 | 37 | 65 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 廖 桦 | 李 洪 |
| 6 | 石麟镇大桥村8组五桐湾崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 大桥村 | 8 | 1000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2011 | 欠稳定 | 欠稳定 | 4 | 9 | 20 | 较紧迫 | 搬迁避让 |  |  | 许彬强 | 许溯维 |
| 7 | 石麟镇碗厂村8组寨子岩崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 碗厂村 | 8 | 1200 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2013 | 基本稳定 | 欠稳定 | 5 | 13 | 30 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 刘卫东 | 王泽友 |
| 8 | 石麟镇大桥村7组白云寺崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 大桥村 | 7 | 450 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2008 | 欠稳定 | 不稳定 | 1 | 4 | 5 | 较紧迫 | 排危除险 |  |  | 许彬强 | 许向军 |
| 9 | 石麟镇张坳口村8组斑竹林湾崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 张坳口 | 8 | 1500 | 小型 | 地震、降雨 | 2009 | 欠稳定 | 欠稳定 | 7 | 16 | 55 | 一般紧迫 | 工程治理 |  |  | 张 婧 | 唐文仁 |
| 10 | 石麟镇大桥村7组白果坪崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 大桥村 | 7 | 1000 | 小型 | 地震、降雨 | 2012 | 欠稳定 | 欠稳定 | 5 | 9 | 35 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 许彬强 | 许彬强 |
| 11 | 石麟镇大桥村6组学堂湾崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 大桥村 | 6 | 2000 | 小型 | 地震、降雨 | 2012 | 基本稳定 | 欠稳定 | 2 | 10 | 10 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 许彬强 | 孔 强 |
| 12 | 石麟镇沙河坝3组湾老坡滑坡 | 滑坡 | 石麟镇 | 沙坝河 | 3 | 6000 | 小型 | 地震、降雨 | 2013 | 基本稳定 | 欠稳定 | 7 | 20 | 50 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 李春安 | 刘满萍 |

| 13 | 西坝镇高峰村1组桥沟儿崩塌 | 崩塌 | 西坝镇 | 高峰村 | 1 | 2000 | 小型 | 地震、降雨 | 2006 | 基本稳定 | 欠稳定 | 3 | 8 | 15 | 一般紧迫 | 监测预警 | 西坝镇人民政府孙江15386552988 | 3120070 | 唐 超 | 周 慧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 西坝镇高峰村2组寨子下水井湾崩塌 | 崩塌 | 西坝镇 | 高峰村 | 2 | 600 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2013 | 欠稳定 | 欠稳定 | 2 | 5 | 15 | 较紧迫 | 搬迁避让 |  |  | 唐 超 | 唐 超 |
| 15 | 西坝镇高峰村5组毛狗湾崩塌 | 崩塌 | 西坝镇 | 高峰村 | 5 | 300 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2006 | 欠稳定 | 欠稳定 | 1 | 5 | 5 | 较紧迫 | 搬迁避让 |  |  | 唐 超 | 周德超 |
| 16 | 金山镇盐井沱村9组软桥沟崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 盐井沱 | 9 | 1000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 1982 | 基本稳定 | 欠稳定 | 8 | 21 | 40 | 一般紧迫 | 监测预警 | 金山镇人民政府刘炳垚18683331797 | 3100042 | 陈大文 | 曾庆友 |
| 17 | 金山镇盐井沱村2组乱石岗崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 盐井沱 | 2 | 1500 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 1995 | 基本稳定 | 欠稳定 | 5 | 14 | 70 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 陈大文 | 殷光跃 |
| 18 | 金山镇白家磅村9组花蛇坡崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 白家磅 | 9 | 1000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2005 | 欠稳定 | 欠稳定 | 7 | 24 | 45 | 一般紧迫 | 排危除险 |  |  | 何平田 | 何平田 |
| 19 | 金山镇红星村1组陈家碥滑坡 | 滑坡 | 金山镇 | 红星村 | 1 | 2000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2005 | 基本稳定 | 基本稳定 | 8 | 24 | 45 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 闵开平 | 王 忠 |
| 20 | 金山镇盐井沱村9组软桥沟沟对面崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 盐井沱 | 9 | 40 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 1982 | 欠稳定 | 不稳定 | 4 | 11 | 20 | 较紧迫 | 排危除险 |  |  | 陈大文 | 罗永福 |
| 21 | 金山镇柏木林村2组深沟寺崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 柏木林 | 2 | 600 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2014 | 欠稳定 | 不稳定 | 2 | 9 | 25 | 较紧迫 | 排危除险 |  |  | 杜 军 | 张元清 |
| 22 | 金山镇皂角村7组石笋崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 皂角村 | 7 | 1000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2014 | 欠稳定 | 不稳定 | 5 | 23 | 40 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 雷天翔 | 黄世忠 |
| 23 | 金山镇民安村4组高子山崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 民安村 | 4 | 2000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2001 | 欠稳定 | 欠稳定 | 2 | 6 | 15 | 较紧迫 | 排危除险 |  |  | 雷 磊 | 雷 磊 |
| 24 | 金粟镇五一村3组老房子崩塌 | 崩塌 | 金粟镇 | 五一村 | 3 | 1000 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2012 | 欠稳定 | 基本稳定 | 3 | 12 | 60 | 较紧迫 | 搬迁避让 |  |  | 李 林 | 朱会琼 |
| 25 | 金粟镇金江村2组令牌石崩塌 | 崩塌 | 金粟镇 | 金江村 | 2 | 2000 | 小型 | 地震、降雨 | 2010 | 欠稳定 | 基本稳定 | 11 | 33 | 180 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 邹 猛 | 景 强 |

| 26 | 金粟镇五一村3组 湖烟坡滑坡 | 滑坡 | 金粟镇 | 五一村 | 3 | 120000 | 中型 | 地震、降雨 | 2014 | 欠稳定 | 不稳定 | 5 | 20 | 150 | 紧迫 | 搬迁避让 | 金粟镇人民政府李旭涛17311636737 | 3280015 | 李 林 | 张良芳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 竹根镇红军村2组花寺沟滑坡 | 滑坡 | 竹根镇 | 红军村 | 2 | 1300 | 小型 | 地震、降雨 | 2013 | 基本稳定 | 欠稳定 | 3 | 12 | 35 | 一般紧迫 | 搬迁避让 | 竹根镇人民政府匡志敏15892839292 | 3320752 | 曾晓宁 | 曾 莉 |
| 28 | 竹根镇佑君社区建设街龙埂山崩塌 | 崩塌 | 竹根镇 | 佑君 社区建设街 | 4 | 1500 | 小型 | 地震、降雨、风化 | 2009 | 基本稳定 | 欠稳定 | 9 | 30 | 30 | 一般紧迫 | 监测预警 |  |  | 田文博 | 曹 滢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 460 | 1260 |  |  |  |  |  |  |